SEN DIGITAL PULSE

Le confort par le digital

CAHIER DES CHARGES

Application Mobile E-commerce par Abonnement

pour les PME Sénégalaises

| Direction Générale | Boubacar A. Traoré |
| --- | --- |
| Coordinateur de Stage | Ababacar Koundoul |
| Stagiaires | Ngary Diop Mouhamed Youssouf Dioum Mame Saye Fall |
| Version / Date | v1.0 — Juin 2025 |
| Durée du projet | 45 jours |

Document confidentiel — Usage interne

# 1. Contexte et Objectifs du Projet

SEN DIGITAL PULSE développe une application mobile e-commerce fonctionnant sur un modèle d'abonnement de type « Club d'Achats VIP », dédiée aux PME et commerçants au Sénégal. Ce document constitue le cahier des charges de référence pour l'équipe de stagiaires chargée de sa réalisation.

## 1.1. Problématiques identifiées

- Accès limité aux tarifs de gros pour les PME et petits commerçants.

- Coûts logistiques élevés pour les livraisons sur Dakar et les régions.

- Absence d'outils digitaux adaptés au contexte local (Mobile Money, connectivité 3G).

## 1.2. Objectifs principaux

- Créer une communauté de commerçants abonnés avec accès à des prix préférentiels.

- Faciliter les transactions via Mobile Money (Wave, Orange Money, Free Money).

- Intégrer des offres de livraison partenaires comme avantage abonné.

- Proposer une interface simple, accessible à des commerçants peu technophiles.

# 2. Modèle Économique

## 2.1. Structure des accès

| Critère | Mode Visiteur (Gratuit) | Membre Pro (Abonné) |
| --- | --- | --- |
| Prix du catalogue | Tarifs publics (détail) | Tarifs de gros / remisés |
| Livraisons | Payantes au tarif standard | 3 livraisons gratuites / semaine (Dakar) |
| Support client | Standard | Prioritaire via WhatsApp |
| Coût | Gratuit | Abonnement hebdomadaire ou mensuel |

## 2.2. Paiement et renouvellement

- Souscription via agrégateur Mobile Money (Wave, Orange Money, Free Money, carte bancaire).

- Rappel automatique par SMS et notification Push 48h avant expiration.

- Renouvellement simplifié en 1 clic depuis la notification ou l'espace membre.

# 3. Périmètre Fonctionnel

## 3.1. Application mobile — Interface PME

### 3.1.1. Inscription et onboarding

- Inscription par numéro de téléphone avec vérification OTP par SMS.

- Saisie du profil entreprise : nom, NINEA (optionnel), adresse de livraison géolocalisée par pin GPS.

- Parcours d'onboarding guidé présentant les avantages de l'abonnement Pro.

### 3.1.2. Gestion de l'abonnement

- Présentation claire des formules disponibles (hebdomadaire / mensuelle) avec comparatif.

- Paiement de l'abonnement via agrégateur Mobile Money.

- Rappel multi-canal 48h avant expiration (SMS + Push).

- Renouvellement en 1 clic depuis la notification ou l'espace membre.

### 3.1.3. Catalogue et commandes

- Navigation par catégories, filtres et barre de recherche.

- Fiches produits optimisées pour une faible consommation de données (images compressées).

- Affichage dynamique : prix public barré / prix membre Pro.

- Processus de commande en 3 étapes maximum avec calcul automatique des frais de livraison.

- Déduction automatique des livraisons gratuites selon l'abonnement.

### 3.1.4. Suivi et relation client

- Accès direct au service client via WhatsApp Business.

- Historique des commandes avec statuts en temps réel.

- Téléchargement des factures en PDF depuis l'application.

- Notifications Push à chaque changement de statut de commande.

## 3.2. Back-office web — Interface d'administration

### 3.2.1. Tableau de bord

- Suivi du chiffre d'affaires, nombre d'abonnés actifs/inactifs, volume de commandes.

- Alertes sur les stocks faibles et les abonnements arrivant à expiration.

### 3.2.2. Gestion du catalogue

- Ajout et modification d'articles avec gestion des images et des stocks.

- Configuration distincte des prix public et Pro par produit.

- Import/export du catalogue en CSV pour les mises à jour en masse.

### 3.2.3. Gestion des abonnements

- Visualisation des statuts : Actif, Expiré, En attente de paiement.

- Relances manuelles ou automatiques pour les abonnements expirés.

- Historique des paiements par membre.

### 3.2.4. Logistique (Dispatch)

- Interface de préparation de commandes avec liste de picking.

- Assignation des colis aux livreurs partenaires.

- Génération des bons de livraison (numéro client + localisation GPS).

- Suivi des livraisons et gestion des retours.

# 4. Architecture et Contraintes Techniques

| Composant | Choix technique et justification |
| --- | --- |
| Frontend mobile | Flutter — une seule base de code pour Android (majoritaire) et iOS |
| Backend / API | Node.js + PostgreSQL — architecture REST légère, performante sur 3G |
| Passerelle paiement | PayDunya, TouchPay ou Intouch — Wave, Orange Money et cartes en une seule API |
| Hébergement cloud | AWS, DigitalOcean ou OVHcloud — sauvegardes quotidiennes automatiques |
| Notifications | Firebase Cloud Messaging (Push) + SMS via agrégateur local |
| Géolocalisation | Google Maps API ou OpenStreetMap — adresses et suivi livreurs |

# 5. Exigences Non-Fonctionnelles

## 5.1. Performance réseau

- Mise en cache des produits les plus consultés pour une navigation fluide même en 3G.

- Compression des images avec chargement progressif.

- Mode offline partiel : consultation du catalogue sans connexion, paiement en ligne uniquement.

## 5.2. Sécurité

- Chiffrement des données sensibles via HTTPS/TLS.

- Authentification par OTP SMS — aucun mot de passe complexe pour l'utilisateur.

- Conformité à la législation sénégalaise sur la protection des données personnelles.

- Sauvegardes quotidiennes automatiques de la base de données.

## 5.3. Ergonomie

- Interface visuelle et épurée, utilisable par des commerçants peu technophiles.

- Textes courts et directs, en français courant.

- Boutons larges, adaptés aux petits écrans Android d'entrée de gamme.

## 5.4. Scalabilité

- Architecture prévue pour une montée en charge progressive (100 à 10 000 abonnés).

- API modulaire facilitant l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

# 6. Améliorations Proposées

Suite à l'analyse du cahier des charges initial, l'équipe SDP propose les améliorations suivantes :

| N° | Amélioration | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Système de parrainage | Les abonnés Pro peuvent parrainer d'autres commerçants et obtenir des réductions. Levier de croissance organique adapté au marché local. |
| 2 | Tableau de bord abonné | Chaque membre Pro dispose d'un espace personnel (dépenses, économies réalisées, livraisons restantes). Renforce la valeur perçue de l'abonnement. |
| 3 | Commandes récurrentes | Possibilité de sauvegarder un panier type et de le rééditer rapidement. Adapté aux commerçants qui commandent les mêmes produits chaque semaine. |
| 4 | WhatsApp Business API | Automatisation des notifications clés (confirmation de commande, rappel abonnement, bon de livraison) via WhatsApp, canal dominant au Sénégal. |
| 5 | Crédit fournisseur | Option de paiement différé à 7 ou 15 jours pour les abonnés Pro avec un bon historique. Différenciateur fort sur le marché B2B local. |
| 6 | Version PWA | Application web légère accessible depuis le navigateur pour les utilisateurs disposant d'un stockage téléphone limité. |
| 7 | Interface en Wolof | Traduction des éléments clés de l'interface en Wolof pour améliorer l'adoption auprès des commerçants moins francophones. |
| 8 | Programme de fidélité | Attribution de points à chaque commande, échangeables contre des réductions ou des mois d'abonnement gratuits. |

# 7. Planning — 45 Jours

| Phase | Période | Contenu | Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | J1 – J8 | Maquettage et spécifications UI/UX — validation des écrans et parcours utilisateurs | Ngary Diop Mouhamed Y. Dioum Mame Saye Fall |
| Phase 2 | J9 – J20 | Développement backend et API — base de données, intégration PayDunya/TouchPay | Équipe backend |
| Phase 3 | J21 – J35 | Développement mobile Flutter — connexion au backend, interface complète | Équipe mobile |
| Phase 4 | J36 – J42 | Tests et QA terrain — tests réels à Dakar, paiements Mobile Money, appareils variés | Toute l'équipe |
| Phase 5 | J43 – J45 | Lancement — déploiement Play Store et App Store | DG + SDP |

# 8. Équipe Projet

| Rôle | Nom | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Directeur Général | Boubacar A. Traoré | Validation finale, orientations stratégiques |
| Coordinateur de Stage | Ababacar Koundoul | Suivi de l'équipe, validation des livrables |
| Stagiaire | Ngary Diop | Développement et conception |
| Stagiaire | Mouhamed Youssouf Dioum | Développement et conception |
| Stagiaire | Mame Saye Fall | Développement et conception |

# 9. Validation et Signatures

| Coordinateur de Stage | Directeur Général |
| --- | --- |
| Ababacar Koundoul Signature : _______________________ Date : _______________________ | Boubacar A. Traoré Signature : _______________________ Date : _______________________ |

SEN DIGITAL PULSE — Le confort par le digital

Document confidentiel — Tous droits réservés © 2025